**REVIEW-MUISTIO**

**Ebinbodaus – Treeni ja paino-ohjelma**

**Aika** Su 11.2.2024 klo 18-19

**Paikka** Discord

**Läsnä** Miro Kähärä

Joonatan Lipiäinen

John Ramstedt

Topi Korhonen, laatija

**Mitä kukakin teki? Päästiinkö tavoitteisiin?**

**John:**

Alkuviikko meni tiedon etsimisessä ja diagrammin teossa. Päätä sai hakata seinään, mutta loppujen lopuksi viiva saatiin ruudulle piirrettyä.

**Topi:**

Autoin diagrammin teossa ja lisäsin pieniä parannuksia toimivuuteen. Olin myös viikon muistio kirjuri.

**Miro:**

Etsi tietoa seuraavaan lisättävään toimintoon (treenien listaus ja edellisten viikkojen tallennus). Loi projektin kuvaajan

**Joonatan:**

Konseptoi ja etsi tietoa ohjelmiston alkuruudun toteuttamiseen.

**Mitä seuraavaksi?**

Siirrymme seuraavaksi eteenpäin kehityksessä. Tällä viikolla etsitty tieto ja konseptointi koitetaan saada toteutettua.

**Onko muutostarpeita**

Ryhmä kokee, että etenemme samalla tavalla, miten tälläkin viikolla. Muutostarpeita ei ole.

**Aika** Su 18.2.2024 klo 18-19

**Paikka** Discord

**Läsnä** Miro Kähärä

Joonatan Lipiäinen

John Ramstedt

Topi Korhonen, laatija

**Mitä kukakin teki? Päästiinkö tavoitteisiin?**

**John:**

Viikko meni diagrammin ja kalenterin kanssa.

**Topi:**

Diagrammin kanssa tekoa ja kalenteria.

**Miro:**

Aloitti rakentamaan treeneille suunnattua osiota johon lisätä ja muokata omia treenejä.

**Joonatan:**

Aloitti aloitusruudun rakentamisen ja suunnittelun.

**Mitä seuraavaksi?**

Pyrimme saamaan aloitusruudun, treenien lisäys osion valmiiksi ja lähdemme hakemaan ohjelman tulevaa värimaailmaa sekä pyrimme päivittämään vaatimusmäärittelyä.

**Onko muutostarpeita**

Ryhmä kokee, että etenemme samalla tavalla, miten tälläkin viikolla. Muutostarpeita ei ole.

**Aika** Su 25.2.2024 klo 18-19

**Paikka** Discord

**Läsnä** Miro Kähärä

Joonatan Lipiäinen

John Ramstedt

Topi Korhonen, laatija

**Mitä kukakin teki? Päästiinkö tavoitteisiin?**

**John:**

Aloitus sivun tekoa ja graafista suunnittelua.

**Topi:**

Vaatimusmäärittelyn päivittelyä ja graafista suunnittelua.

**Miro:**

Rakenteli nappeja treeni osioon ja treeni osiota itsessään.

**Joonatan:**

Aloitus sivun eteenpäin rakentelua.

**Mitä seuraavaksi?**

Pyrimme saamaan jsonin, hienosäätää sovellusta toimivammaksi, korjata muutama ongelma sekä graafista puolta kuntoon.

**Onko muutostarpeita**

Ryhmä kokee, että etenemme samalla tavalla, miten tälläkin viikolla. Muutostarpeita ei ole.